Rush — Design System

Roadmap Sprint 2 & Sprint 3

# Contexte

Sprint 1 (livré) a posé les fondations du nouveau design system Rush : palette violet/orange (#6D28D9 / #F59E0B), fond nuit #0F172A, typo Outfit italique, tokens CSS complets (radius, spacing, shadow, transitions), boutons et cartes avec micro-interactions (hover scale 1.02, active scale 0.98), inputs avec focus ring, logo SVG hourglass + éclair, renommage complet Time's Up → Rush.

Sprint 2 et Sprint 3 complètent le refresh visuel avec les composants dynamiques (timer animé, card flip 3D), l'iconographie Lucide et le polish final.

# Sprint 2 — Composants dynamiques & iconographie

Estimation : 4 à 5 heures de travail.

## Objectifs

Remplacer le timer numérique plat par un anneau circulaire SVG animé.

Introduire une carte à effet flip 3D pour révéler les mots à deviner.

Basculer les émojis des boutons/CTA principaux sur la bibliothèque Lucide (SVG cohérents, thème sombre).

Ajouter le pop animation sur les scores d'équipe.

## 1. Timer circulaire animé

Anneau SVG 200×200 avec deux cercles concentriques : fond gris (--surface-2) et progress orange (--secondary) contrôlé par stroke-dashoffset. Transition CSS 1s linear pour le décompte fluide. Trois états visuels : normal (orange), warning (>5s, orange soutenu), danger (≤5s, rouge --error avec animation pulse 0.8s). Le chiffre au centre reste en Outfit ExtraBold 5rem, tabular-nums. Filter drop-shadow orange pour le glow.

Impact fichiers : style.css (bloc .timer-ring), index.html (SVG dans #screen-play), js/game.js (updateTimer).

## 2. Carte à effet flip 3D

Container perspective 1200px. Carte 280×380 avec transform-style: preserve-3d. Deux faces (front / back) en position absolute inset:0 et backface-visibility: hidden. Dos : gradient violet (--primary → --primary-2), logo Rush centré, mention « Tap to reveal ». Face : gradient --surface-2 → --surface, badge catégorie en pill violet, mot en 2.4rem gras centré, footer discret (numéro carte, icône Lucide sparkles). Flip via classe .flipped (rotateY 180°, cubic-bezier 0.4,0,0.2,1 sur 0.7s).

Impact fichiers : style.css (bloc .card, .card-face), index.html (structure card-back/card-front dans #screen-play), js/game.js (déclencher .flipped au tap ou auto).

## 3. Icônes Lucide

Intégration via <script src="https://unpkg.com/lucide@latest/dist/umd/lucide.js"></script> et lucide.createIcons() au chargement. Remplacement ciblé des émojis sur les CTA principaux : ▶ play, → arrow-right, ← arrow-left, ⚙ settings, 📚 library, 🏠 home, ✓ check, ✗ x, 🎮 gamepad-2, ⏱ timer, 🏆 trophy, 👥 users, ✨ sparkles.

Ne pas toucher aux émojis émotionnels/décoratifs des cartes ou tutos.

Impact fichiers : index.html (attributs data-lucide sur les <i>), js/app.js (appel initial lucide.createIcons() après chaque showScreen si nouveau DOM).

## 4. Pop animation sur scores

Sur addPoint() / removePoint(), toggler la classe .pop sur la carte score (scale 1.08 + box-shadow orange pendant 0.4s) puis retour à l'état normal. Reset du timing via void element.offsetWidth entre les toggles pour rejouer l'animation à chaque point.

Impact fichiers : style.css (@keyframes pop, .score-card.pop), js/game.js (fonction utilitaire popScore).

## Livrables Sprint 2

Timer circulaire fonctionnel sur l'écran de jeu, avec les 3 états visuels.

Carte 3D flip active pendant le tour de description.

Icônes Lucide sur tous les CTA identifiés dans la roadmap.

Animation pop sur les scores après chaque point marqué.

Bump service worker et test cross-browser (Chrome desktop, Safari iOS PWA).

# Sprint 3 — Polish, animations & QA

Estimation : 4 à 6 heures de travail.

## Objectifs

Finaliser l'iconographie sur les écrans secondaires (settings, library, wizard steps).

Ajouter des transitions d'écran fluides (fade + slide).

Peaufiner les micro-animations (empty states, feedback tactile, entrée de listes).

Passe QA complète (mobile portrait, PWA installée, accessibilité de base).

## 1. Iconographie complète

Écran Settings : sliders/toggles avec icônes contextuelles (bell pour notifications, moon pour thème sombre, globe pour langue). Écran Library : chaque thème avec icône correspondante (film, music, brain, dumbbell…). Wizard : numéros d'étapes remplacés par check dans un cercle vert quand validée.

## 2. Transitions d'écran

Wrap chaque .screen avec une animation d'entrée : fade-in 250ms + translateY(8px → 0). Sur showScreen(), retirer .screen-enter de l'ancien et l'ajouter au nouveau via requestAnimationFrame pour éviter le flash. Pas de slide horizontal (trop lourd sur PWA).

## 3. Micro-animations

Entrée de liste (players, thèmes, cartes) : stagger fade-in avec animation-delay incrémental (50ms par item).

Empty states : illustration Lucide 64px + texte doux + micro-bounce sur icône.

Feedback bouton : haptic-like scale 0.96 sur mousedown (déjà en Sprint 1, mais uniformiser).

Toast/snackbar : pour confirmations (« Thème enregistré », « Cartes ajoutées »).

Transition wizard suivant/précédent : slide latéral doux (translateX 20px, 200ms).

## 4. QA & finitions

Test sur iOS Safari (Safe Area, install PWA depuis Partager, notch respecté).

Test sur Android Chrome (thème violet appliqué à la status bar via meta theme-color).

Vérifier lisibilité (contraste texte muted #94A3B8 sur fond nuit #0F172A ≥ 4.5:1).

Vérifier tailles de tap (minimum 44×44px sur tous les boutons).

Vérifier absence de FOUC (Flash of Unstyled Content) au boot PWA.

Optimiser le SVG du logo (viewBox propre, ids nommés, tailles inline).

Nettoyer les logs de debug restants.

## Livrables Sprint 3

App entièrement iconifiée sur tous les écrans.

Transitions fluides entre écrans, sans flash.

Micro-animations sur listes, empty states, feedback.

Rapport QA multi-device validé.

Bump service worker final avant release.

# Récapitulatif chronologique

| Sprint | Contenu principal | Estimation |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 (livré) | Design tokens, palette, typo Outfit, logo SVG, boutons/cartes/inputs, rename Rush | 6-8h |
| Sprint 2 | Timer circulaire animé, card flip 3D, icônes Lucide CTA, pop scores | 4-5h |
| Sprint 3 | Icônes secondaires, transitions écrans, micro-animations, QA multi-device | 4-6h |

Total roadmap design : 14 à 19 heures. Sprint 2 et 3 peuvent être planifiés séparément selon les priorités produit.